# Gemelo Digital Financiero

Plan de Proyecto — Entregables Semanales

## Fase 1 — Kick off y Diseño de Solución

| Semana 1 | Canvas del proyecto, roles definidos, repositorio Git creado. |
| --- | --- |
| Semana 2 | Catálogo preliminar de KPIs. |
| Semana 3 | Diagrama de arquitectura, flujo end-to-end. |
| Semana 4 | Docker Compose, repositorio inicial, estructura de carpetas. |

## Fase 2 — Ingesta y Capa Bronze

| Semana 5 | Data profiling, diccionario de datos. |
| --- | --- |
| Semana 6 | Pipeline de carga inicial. |
| Semana 7 | Capa Bronze funcional. |
| Semana 8 | DAG de Airflow, logs básicos. |

◀ AVANCE ACTUAL DEL PROYECTO — Fase 3 cerrada, arrancando Fase 4 Fase 3 validada de punta a punta: jobs de PySpark para la Capa Silver (deduplicación, validación de montos, normalización) corriendo sobre el DAG de Airflow, validaciones automáticas de calidad de datos pasando, y Panel Operativo de observabilidad entregado para el equipo de Data Engineering. Fase 4 / Semana 13 arrancando: modelo analítico sobre la Capa Gold. Entrega y presentación final del proyecto programada para la semana del 23 al 27 de noviembre de 2026 (dentro del colchón dejado desde el arranque del proyecto).

## Fase 3 — Silver y Calidad de Datos

| Semana 9 | Jobs de PySpark. |
| --- | --- |
| Semana 10 | Dataset Silver v1. |
| Semana 11 | Great Expectations o dbt Tests. |
| Semana 12 | Dashboard operativo inicial. |

## Fase 4 — Capa Gold y Analítica

| 14–18 sep | Modelo analítico. |
| --- | --- |
| 21–25 sep | Tablas Gold. |
| 28 sep–2 oct | KPIs calculados (riesgo financiero, exposición, comportamiento transaccional). |
| 5–9 oct | Dashboard ejecutivo v1. |

## Fase 5 — Inteligencia Artificial y Simulación

| 12–16 oct | Dataset preparado para modelos. |
| --- | --- |
| 19–23 oct | Modelo ML funcional (riesgo crediticio). |
| 26–30 oct | Simulador de escenarios (Monte Carlo). |
| 2–6 nov | Prototipo de asistente financiero (IA). |

## Fase 6 — Observabilidad y Hardening

| 9–13 nov | Dashboard de monitoreo. |
| --- | --- |
| 9–13 nov | Plataforma estable. |

## Fase 7 — Cierre Ejecutivo

| 23–27 nov | Presentación ejecutiva. |
| --- | --- |
| 27 nov (entrega) | Demo integral, documentación final, repositorio completo. |